

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.01.2019 г. № 20

 п.г.т. Грибановский

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу Грибановского муниципального района Воронежской области «Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области», утвержденную постановлением администрации Грибановского муниципального района Воронежской области от 02.12.2016 г. № 453  |

 С целью оптимизации расходования бюджетных средств, администрация Грибановского муниципального района Воронежской области **п о с т а н о в л я е т**:

 1. Внести изменения в муниципальную программу Грибановского муниципального района Воронежской области «Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области», утвержденную постановлением администрации Грибановского муниципального района Воронежской области от 02.12.2016 г. № 453, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Грибановского муниципального района Воронежской области Д.А. Шевела.

Глава администрации

муниципального района А.И. Рыженин

Приложение

к постановлению администрации

Грибановского муниципального района

от 21.01.2019 г. № 20

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ**

 **ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Грибановского муниципального района Воронежской области**

**«Развитие транспортной системы**

**Грибановского муниципального района**

**Воронежской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по финансам администрации Грибановскогомуниципального района |
| Основнойразработчикмуниципальной программы | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства Грибановского муниципального района Воронежской области»Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Грибановского муниципального района Воронежской области»Мероприятие 1.  Выполнение ремонта улично-дорожной сети.Мероприятие 2. Выполнение капитального ремонта улично-дорожной сети.Мероприятие 3.Содержаниеулично-дорожной сети.Мероприятие 4. Строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения.Мероприятие 5.  Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.Мероприятие 6.  Установка дорожных знаков.Мероприятие 7. Содержание уличного освещения в населенных пунктах Грибановского муниципального района Воронежской области.Мероприятие 8. Повышение безопасности дорожного движения.Мероприятие 9. Устройство уличного освещения в населенных пунктах Грибановского муниципального района Воронежской области.Мероприятие 10.  Приобретение пассажирского транспорта. |
| Цель муниципальной программы | Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;- обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах;- обновление парка транспортных средств;- повышение безопасности дорожного движения;- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;- протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды свыше 1 км) автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом);- освоение выделенных денежных средств Дорожного фонда на выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети;- количество установленных дорожных знаков;- доведение освещенности улиц Грибановского муниципального района Воронежской области до 70%;- количество автобусов, приобретенных за счет бюджетных средств. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017–2020 годы (один этап) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет - 143 398,25 тыс. рублей, средства местного бюджета, субсидии областного и федерального бюджетов, внебюджетные источники. Средства местного бюджета на 2017-2020 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.В том числе по годам реализации муниципальной программы: 2017 год:всего – 50 553,91 тыс. рублей. 2018 год: всего – 69 964,04 тыс. рублей.2019 год:всего – 11 253,20 тыс. рублей. 2020 год:всего – 11 627,10 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям;- строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды свыше 1 км) автомобильных дорог общего пользования местного значения;- доведение освещенности улиц Грибановского муниципального района Воронежской области до 70,0 %;- доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;- установка дорожных знаков;- приобретение коммунальной техники в количестве 8 единиц;- приобретение пассажирского транспорта в количестве 6 единиц |

**1**. **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Муниципальная программа Грибановского муниципального района Воронежской области «Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области» (далее – муниципальная программа) разработана в целях совершенствования транспортной инфраструктуры, улучшения технического состояния и пропускной способности дорожной сети, обеспечения безопасного дорожного движения и условий комфортного проживания населения Грибановского муниципального района Воронежской области.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Грибановского муниципального района Воронежской области составляет – 431,150 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 95,093 км, с покрытием переходного типа – 71,058 км, грунтовые дороги – 264,999 км.

Несоответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

Правильно организованная, разветвленная улично-дорожная сеть, обеспечивает безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов, удобный подъезд к объектам жизнеобеспечения, создает комфортные условия для проживания жителей.

Для совершенствования транспортной инфраструктуры планируется реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1.  Выполнение ремонта улично-дорожной сети.

Мероприятие 2. Выполнение капитального ремонта улично-дорожной сети.

Мероприятие 3. Содержание улично-дорожной сети.

Мероприятие 4. Строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие 5.  Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Мероприятие 6.  Установка дорожных знаков.

Мероприятие 7. Содержание уличного освещения в населенных пунктах Грибановского муниципального района Воронежской области.

Мероприятие 8.Повышение безопасности дорожного движения.

 Мероприятие 9. Устройство уличного освещения в населенных пунктах Грибановского муниципального района Воронежской области.

Мероприятие 10.  Приобретение пассажирского транспорта.

Дворовые территории и проезды являются составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. В настоящее время асфальтобетонное покрытие дворовых территорий и проездов к ним имеет высокую степень износа и требует ремонта.

Серьезные проблемы существуют в сфере пассажирского транспорта. Общественный транспорт не только не становится привлекательной альтернативой личному автомобилю, но и не выполняет базовую функцию поддержания транспортного единства. Техническое состояние и уровень комфорта муниципального пассажирского транспорта преимущественно не отвечают современным требованиям.

В настоящее время развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области становится необходимым условием для улучшения качества жизни населения. Комплексный подход к развитию транспортной системы в рамках муниципальной программы предполагает реализацию мероприятий инвестиционного и текущего характера, повышение эффективности расходования бюджетных средств, обоснование скоординированных и согласованных действий исполнителей муниципальной программы. Это позволит обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы Грибановского муниципального района, повысить уровень безопасности дорожного движения и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

**2.** **ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ**

**И ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ**

**И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Приоритеты муниципальной политики в сфере транспортной инфраструктуры определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

С учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы определены цель и задачи муниципальной программы.

Цель муниципальной программы – повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области.

Достижение цели обеспечивается решением взаимосвязанных задач:

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах;

- обновление парка транспортных средств;

- повышение безопасности дорожного движения;

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается достижением ее показателей (индикаторов), согласно таблице 1 приложения к программе:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области);

- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Срок реализации Программы – 2017–2020 годы (один этап).

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, до 67%;

- строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды свыше 1 км) автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- доведение освещенности улиц Грибановского района до 70,00 %;

- доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 99,9%;

- установка дорожных знаков;

 -приобретение коммунальной техники в количестве 8 единиц;

- приобретение городского пассажирского транспорта в количестве 6 единиц.

**3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ**

**И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Для достижения поставленной цели и решения задач в рамках настоящей муниципальной программы предусматривается реализация двух подпрограмм и одного основного мероприятия.

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства Грибановского муниципального района Воронежской области» включает в себя комплекс мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация данных мероприятий направлена на улучшение состояния существующей улично-дорожной сети Грибановского муниципального района Воронежской области, а также развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Исполнителями подпрограммы является администрация Грибановского муниципального района, администрация Грибановского городского поселения.

Участники подпрограммы: администрации городского и сельских поселений Грибановского муниципального района Воронежской области, администрация Грибановского муниципального района Воронежской области.

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Грибановского муниципального района Воронежской области» включает мероприятия по восстановлению производственно-технической базы муниципального транспорта, совершенствованию системы организации пассажирских перевозок, совершенствованию системы контроля и управления пассажирским транспортом. Реализация данных мероприятий направлена на создание устойчивой и эффективной системы функционирования пассажирского транспорта, восстановление муниципального транспорта, создание регулируемого рынка транспортных услуг, обеспечение сбалансированной работы перевозчиков различных форм собственности.

Исполнителем подпрограммы является отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района.

Участником подпрограммы является отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района, муниципальное унитарное предприятие «Грибановское АТП».

**4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Акционерные общества, научные и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы по муниципальным контрактам на общих основаниях в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд.

**5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, субсидий из областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017–2020 годы составляет- 143 398,25 тыс. рублей, согласно таблицы 3 приложения к программе.

В том числе по годам:

2017 год – 50 553,91 тыс. рублей;

2018 год – 69 964,04 тыс. рублей;

2019 год – 11 253,20 тыс. рублей;

2020 год – 11 627,00 тыс. рублей.

**6. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Подпрограмма 1**

**«Развитие дорожного хозяйства**

 **Грибановского муниципального района Воронежской области»**

**муниципальной программы**

**Грибановского муниципального района Воронежской области**

**«Развитие транспортной системы**

 **Грибановского муниципального района Воронежской области»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1**

**«Развитие дорожного хозяйства**

**Грибановского муниципального района Воронежской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация Грибановского муниципального района, администрация Грибановского городского поселения. |
| Участники подпрограммымуниципальной программы |  Администрации городского и сельских поселений Грибановского муниципального района Воронежской области, администрация Грибановского муниципального района Воронежской области. |
| Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.1.4. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.1.6. Приобретение коммунальной (специализированной) техники.1.7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.1.8. Содержание уличного освещения. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Развитие современной улично-дорожной сети Грибановского муниципального района Воронежской области |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;- повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы | - площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;- протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды свыше 1 км) автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом);- выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда;- количество установленных дорожных знаков- приобретение коммунальной (специализированной) техники |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017–2020 годы (один этап) |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет –142 508,25 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, субсидий областного и федерального бюджетов.По годам реализации подпрограммы: 2017 год:всего – 50 553,91 тыс. рублей.2018 год:всего – 69 074,04 тыс. рублей.2019 год:всего – 11 253,20 тыс. рублей. 2020 год:всего – 11 627,10 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2020 году до 43,32%;- строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды свыше 1 км) автомобильных дорог общего пользования местного значения;- доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;- установка дорожных знаков- приобретение коммунальной (специализированной) техники в количестве 8 единиц за счет бюджетных средств |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя улично-дорожную сеть со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации.

Улично-дорожная сеть Грибановского муниципального района Воронежской области создавалась в 1960–1970 годах. В районе за последние годы в силу социально-экономических условий сложилась развитая структура транспортных коммуникаций, в результате чего значительно возросла нагрузка на дорожную сеть. Кроме того, при строительстве слоев основания большинства объектов улично-дорожной Грибановского муниципального района Воронежской области использовался известковый щебень, который не обладает необходимой прочностью даже для пропуска автомобилей с нагрузкой в 6 тонн на ось. Таким образом, существующая транспортная инфраструктура Грибановского муниципального района Воронежской области перестала отвечать современным требованиям.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог были выше темпов восстановления и развития. Это обусловлено увеличением парка автотранспортных средств, ростом интенсивности движения.

Динамика ремонта дорог на территории Грибановского муниципального района за период 2013–2018 годов характеризуется следующими показателями:

2013 год – 5663,80 кв. м;

2014 год – 29930,00 кв. м;

2015 год – 280,00 кв. м;

2016 год – 23544,00 кв. м;

2017 год – 87 120,00 кв.м.

2018 год – 94 128,00 кв.м.

Увеличение динамики объемов выполн6енных ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Грибановского муниципального района позволит привести автомобильные дороги общего пользования местного значения Грибановского муниципального района в соответствие с нормативными требованиями.

С целью продления сроков службы автомобильных дорог и искусственных сооружений на них необходимо планомерное и своевременное проведение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Для решения существующих проблем разработана подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Грибановского муниципального района Воронежской области», которая направлена на комплексное решение проблем – улучшение состояния существующей улично-дорожной сети Грибановского муниципального района Воронежской области, а также повышение комплексной безопасности дорожного движения.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и**

 **решения задач, описание основных ожидаемых**

**конечных результатов подпрограммы,**

**сроков и этапов реализации подпрограммы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы – развитие современной улично-дорожной сети Грибановского муниципального района Воронежской области.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач:

- обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети, автомобильных дорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;

- повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства.

Эффективность реализации данной подпрограммы оценивается достижением показателей подпрограммы:

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области);

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

- количество установленных дорожных знаков;

- протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды свыше 1 км) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (нарастающим итогом);

- выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда (постановление правительства Воронежской области от 21.04.2016 № 259 «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования, которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2016-2018 годы»).

Срок реализации подпрограммы– 2017 –2020 годы (один этап).

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2020 году до 178,136 км;

- строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды свыше 1 км) автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, до 56,68 %;

- установка дорожных знаков.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1.1. Содержание автомобильных дорог, общего пользования местного значения Грибановского муниципального района Воронежской области.

С целью продления сроков службы автомобильных дорог, общего пользования местного значения и искусственных сооружений необходимо планомерное и своевременное проведение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги и искусственных сооружений, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

1.2. Ремонт автомобильных дорог, общего пользования местного значения Грибановского муниципального района Воронежской области и искусственных сооружений на них.

Для поддержания существующих автомобильных дорог, общего пользования местного значения и искусственных сооружений в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии необходимо проведение ремонта, который предусматривает комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик надежности и безопасности автомобильной дороги.

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог, общего пользования местного значения Грибановского муниципального района Воронежской области и искусственных сооружений на них.

При проведении капитального ремонта автомобильных дорог, общего пользования местного значения планируется проведение комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, искусственных сооружений и (или) их частей в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги. При осуществлении работ капитального ремонта затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

1.4. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

При реализации данного мероприятия будут отремонтированы дворовые территории многоквартирных жилых домов и проездов к ним.

1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, общего пользования местного значения Грибановского муниципального района Воронежской области.

В рамках реализации мероприятия планируется строительство (реконструкция) автомобильных дорог, общего пользования местного значения которое включает комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги и (или) ее участков.

Реализация данного мероприятия позволит создать современную сеть автомобильных дорог, увеличить их пропускную способность, улучшить условия движения автотранспорта.

1.6. Приобретение коммунальной (специализированной) техники.

За период реализации подпрограммы планируется приобретение 8 единиц коммунальной техники.

1.7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

1.8. Содержание уличного освещения, в том числе оплата за потребление электроэнергии по уличному освещению.

Реализация данного мероприятия позволит содержать улично-дорожную сеть Грибановского муниципального района в удовлетворительном состоянии.

**4. Информация об участии предприятий, общественных, научных**

**и иных организаций, а также физических лиц в реализации подпрограммы**

Акционерные общества, научные и иные организации могут участвовать в реализации подпрограммы по муниципальным контрактам на общих основаниях в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд.

**5. Объем финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства Грибановского муниципального района Воронежской области» будет осуществляться за счет средств муниципального бюджета, субсидий из областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2017–2020 годы составляет - 142 508,25 тыс. рублей, согласно таблицы 3 приложения к программе.

В том числе по годам:

2017 год – 50 553,91 тыс. рублей;

1. год – 69 074,04 тыс. рублей;
2. год – 11 253,20 тыс. рублей;

2020 год – 11 627,10 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2**

**«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Грибановского муниципального района Воронежской области»**

**муниципальной программы Грибановского муниципального района Воронежской области**

**«Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2**

**«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Грибановского муниципального района Воронежской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района. |
| Участникподпрограммымуниципальной программы | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района, муниципальное унитарное предприятие «Грибановское АТП» |
| Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 2.1. Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта.2.2. Совершенствование системы организации городских и муниципальных регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения.2.3. Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом2.4. Устройство уличного освещения в населенных пунктах Грибановского муниципального района Воронежской области2.5. Предоставление субсидий из районного бюджета на компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, невозмещенных областными субсидиями |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание устойчивой и эффективной системы функционирования пассажирского транспорта |
| Задачи подпрограммымуниципальной программы | - восстановление муниципального транспорта;- создание регулируемого рынка транспортных услуг;- совершенствование организации и управления пассажирским транспортом;- создание условий для повышения безопасности дорожного движения на пассажирском транспорте общего пользования;- устройство уличного освещения в населенных пунктах Грибановского муниципального района Воронежской области;- снижение вредного воздействия пассажирского транспорта на окружающую среду;- повышение качества транспортного обслуживания населения Грибановского муниципального района |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы | - количество автобусов, приобретенных за счет бюджетных средств; |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017–2020 годы (один этап) |
| Объем и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 1 840,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.По годам реализации подпрограммы: 2017 год:всего – 450,00 тыс. рублей;2018 год:всего – 890,00 тыс. рублей;2019 год:всего – 500,00 тыс. рублей; 2020 год:всего – 0,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - повышение безопасности дорожного движения;- снижение вредного воздействия пассажирского транспорта на окружающую среду;- повышение качества транспортного обслуживания населения;- повышение мобилизационной готовности по линии ГО и ЧС;- приобретение 6 единиц подвижного состава за счет бюджетных средств; |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Грибановского муниципального района Воронежской области.

В настоящее время система городского и муниципального пассажирского транспорта Грибановского муниципального района Воронежской области представлена Муниципальным унитарным предприятием «Грибановское АТП».

В настоящее время в сфере пассажирского транспорта существует ряд серьезных проблем:

- высокий износ подвижного состава;

- недостаточное бюджетное финансирование пассажирского транспорта на приобретение подвижного состава;

- монопольное положение на рынке транспортных услуг частных перевозчиков;

- высокий удельный вес в составе парка частных перевозчиков автобусов малого и особо малого класса;

- повышенный уровень аварийности из-за изношенности подвижного состава;

- рост отрицательного влияния пассажирского автотранспорта на экологическую ситуацию в связи с использованием на маршрутах подвижного состава со значительным износом;

- отсутствие новых конечных разворотных площадок, необходимость расширения и приведения в соответствие нормативным требованиям действующих конечных остановок.

Данные факторы приводят к отсутствию стабильности в сфере транспортного обслуживания населения.

В настоящее время МУП «Грибановское АТП» осуществляет 11 маршрутов, из них 1 междугородний, 5 межмуниципальных, 5 пригородных, а также осуществляют городские перевозки по пгт. Грибановский.

В целях обеспечения стабильности, совершенствования нормативной базы в сфере городских и муниципальных пассажирских перевозок и внедрения маршрутной сети пассажирского транспорта:

- разработана новая типовая форма договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок Грибановского муниципального района Воронежской области.

Требования к перевозчику направлены на предоставление качественного обслуживания пассажиров. Определен порядок осуществления контроля и порядок расторжения договора в одностороннем порядке.

При реализации данной подпрограммы планируется повышение качества обслуживания пассажиров и создание условий для повышения безопасности дорожного движения.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы**

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере транспорта является наиболее полное удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, обеспечивающее комфортный и качественный проезд в пассажирском транспорте.

Цель подпрограммы – создание устойчивой и эффективной системы функционирования пассажирского транспорта.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

- восстановление муниципального транспорта;

- создание регулируемого рынка транспортных услуг;

- совершенствование организации и управления пассажирским транспортом;

- создание условий для повышения безопасности дорожного движения на пассажирском транспорте общего пользования;

- устройство уличного освещения в населенных пунктах Грибановского муниципального района Воронежской области;

- снижение вредного воздействия пассажирского транспорта на окружающую среду;

- повышение качества транспортного обслуживания населения Грибановского муниципального района Воронежской области.

Эффективность реализации данной подпрограммы оценивается достижением показателей подпрограммы:

- количество автобусов, приобретенных за счет бюджетных средств (данные ведомственной статистики);

Реализация подпрограммы позволит получить следующие конечные результаты:

- повышение безопасности дорожного движения;

-доведение освещенности улиц населенных пунктов Грибановского муниципального района Воронежской области до 70,0%;

- снижение вредного воздействия пассажирского транспорта на окружающую среду;

- повышение качества транспортного обслуживания населения;

- повышение мобилизационной готовности по линии ГО и ЧС;

- приобретение 6 единиц подвижного состава за счет бюджетных средств.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

2.1. Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Грибановского муниципального района Воронежской области.

2.1.1. Приобретение подвижного состава муниципального транспорта. За период 2017–2020 годов планируется приобрести 6 единиц подвижного состава.

2.1.2. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования автотранспортом.

2.1.3. Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение производственно-технической базы муниципального транспорта.

Для эксплуатации и технического обслуживания подвижного состава требуется провести ряд восстановительных, монтажных, строительных работ по реконструкции и восстановлению производственно-технической базы муниципального транспорта, а также необходимо приобретение спецтехники, нового станочного и диагностического оборудования.

2.2. Совершенствование системы организации регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения.

2.2.1. Обучение и переподготовка водителей муниципального транспорта.

Для организации работы нового подвижного состава с учетом высвобождения водителей от сокращения использования автобусов малой и особо малой вместимости необходимо подготовить водителей автобусов.

2.3. Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Грибановского муниципального района.

2.4. Устройство уличного освещения в населенных пунктах Грибановского муниципального района Воронежской области.

 Реализация данного мероприятия позволить обеспечить безопасное передвижение транспортных средств по автомобильным дорогам.

2.5. Предоставление субсидий из районного бюджета на компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, невозмещенных областными субсидиями

**4. Информация об участии предприятий, общественных, научных**

**и иных организаций, а также физических лиц в реализации подпрограммы**

Акционерные общества, научные и иные организации могут участвовать в реализации подпрограммы по муниципальным контрактам на общих основаниях в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд.

**5. Объем финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы 2 «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Грибановского муниципального района Воронежской области» будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2017–2020 годы составляет - 1 840,00 тыс. рублей., согласно таблицы 3 приложения к программе.

В том числе по годам:

1. год – 450,00 тыс. рублей;

2018 год – 890,00 тыс. рублей;

2019 год – 500,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение №1

к муниципальной программе Грибановского муниципального района

«Развитие транспортной системы Грибановского

муниципального района Воронежской области»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Грибановского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области" и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы Грибановского муниципального района Воронежской области  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **Муниципальная программа Грибановского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области"** |
| 1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием  | кв.м | 28 943 | 23 532 | 16500 | 18000 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям  | % | 34,5 | 61,50 | 59,88 | 56,68 |
| 3. | Протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды свыше 1 км) автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | км | 0 | 0,0 | 2,0 | 2 |
| 4. | Освоение выделенных денежных средств Дорожного фонда на выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети | тыс.руб. | 40 610,58 | 64 752,97 | 10 448,20 | 11 308,00 |
| 5. | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6. | Доведение освещенности улиц Грибановского муниципального района Воронежской области до 70% | % | 38 | 43 | 55 | 70 |
| 7. | Количество автобусов, приобретенных за счет бюджетных средств | шт. | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8. | Количество коммунальной (специализированной) техники, приобретенной за счет бюджетных средств | шт. | 3 | 2 | 2 | 2 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства Грибановского муниципального района Воронежской области»** |
| 1.1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием  | кв.м | 28 943 | 23 532 | 16500 | 18000 |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям  | % | 34,5 | 61,50 | 59,88 | 56,68 |
| 1.3. | Протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды свыше 1 км) автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | км | 0 | 1,5 | 2,0 | 2 |
| 1.4. | Освоение выделенных денежных средств Дорожного фонда на выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети | тыс.руб. | 40 610,58 | 64 752,97 | 10 448,20 | 11 308,00 |
| 1.5. | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 4 | 14 | 8 | 10 |
| 1.6. | Доведение освещенности улиц Грибановского муниципального района Воронежской области до 70% | % | 38 | 43 | 55 | 70 |
| 1.7. | Количество коммунальной (специализированной) техники, приобретенной за счет бюджетных средств | шт | 3 | 2 | 2 | 2 |
| **Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского транспорта общего пользования Грибановского муниципального района** **Воронежской области"** |
| 2.1. | Количество автобусов, приобретенных за счет бюджетных средств | шт. | 0 | 0 | 2 | 3 |

Приложение №2

к муниципальной программе Грибановского муниципального района

«Развитие транспортной системы Грибановского

муниципального района Воронежской области»

**Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Грибановского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя-ГРБС  | Расходы районного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |
| всего | по годам реализации  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **Муниципальная программа Грибановского муниципального района Воронежской области** | **"Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области"** | всего | 37 079,71 | 14 258,07 | 11 568,44 | 11 253,20 | 0,00 |
| *в том числе по ГРБС:* |  |  |  |  |  |
| Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 37 079,71 | 14 258,07 | 11 568,44 | 11 253,20 | 0,00 |
| **Подпрограмма 1.**  | **"Развитие дорожного хозяйства Грибановского муниципального района Воронежской области"** | всего | 35 239,71 | 13 808,07 | 10 678,44 | 10 753,20 | 0,00 |
| *в том числе по ГРБС:* |  |  |  |  |  |
| Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 35 239,71 | 13 808,07 | 10 678,44 | 10 753,20 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2** | **"Развитие пассажирского транспорта общего пользования Грибановского муниципального района Воронежской области"** | всего | **1 840,00** | **450,00** | **890,00** | **500,00** | **0,00** |
| *в том числе по ГРБС:* |  |  |  |  |  |
| Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | **1 840,00** |  **450,00** | **890,00** | **500,00** | **0,00** |

Приложение №3

к муниципальной программе Грибановского муниципального района

«Развитие транспортной системы Грибановского

муниципального района Воронежской области»

**Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Грибановского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| всего |   |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Грибановского муниципального района Воронежской области** | **"Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области"** | всего, в том числе: | 131 771,15 | 50 553,91 | 69 964,04 | 11 253,20 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 94 691,44 | 36 295,84 | 58 395,60 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 37 079,71 | 14 258,07 | 11 568,44 | 11 253,20 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1.**  | **"Развитие дорожного хозяйства Грибановского муниципального района Воронежской области"** | всего, в том числе: | 129 931,15 | 50 103,91 | 68 539,24 | 10 753,20 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 94 691,44 | 36 295,84 | 58 395,60 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 35 239,71 | 13 808,07 | 10 678,44 | 10 753,20 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2.** | **"Развитие пассажирского транспорта общего пользования Грибановского муниципального района Воронежской области"** | всего, в том числе: | 1 840,00 | 450,00 | 890,00 | 500,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 840,00 | 450,00 | 890,00 | 500,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №4

к муниципальной программе Грибановского муниципального района

«Развитие транспортной системы Грибановского

муниципального района Воронежской области»

**План реализации муниципальной программы Грибановского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области" на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Грибановского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность руководителя исполнителя) | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году  | КБК (местныйбюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на 2017 год |
| начала реализациимероприятия в очередном финансовом году  | окончания реализациимероприятияв очередном финансовом году  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1 | "Развитие дорожного хозяйства Грибановского муниципального района Воронежской области" | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019год | Развитие современной улично-дорожной сети Грибановского муниципального района Воронежской области | 92704092410000000000 | 10 753,20 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019год | Продление срока службы автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 92704092410100000000 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019год | Для поддержания существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии | 92704092410200000000 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019год | Продление срока службы автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 92704092410300000000 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019год | Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним | 92704092410400000000 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019год | Позволит создать современную сеть автомобильных дорог, увеличить их пропускную способность, улучшить условия движения автотранспорта | 92704092410500000000 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники. | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019год | Улучшит работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 92704092410600000000 | 0,00 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019год | Продление срока службы автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 92704092410781280 50000 | 10 753,20 |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8 | Содержание уличного освещения | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019год | Позволит содержать улично-дорожную сеть Грибановского муниципального района в удовлетворительном состоянии | 92704092410800000000 | 0,00 |
| 2 | ПОДПРОГРАММА 2 | "Развитие пассажирского транспорта общего пользования Грибановского муниципального района Воронежской области" | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019год | Создание устойчивой и эффективной системы функционирования пассажирского транспорта | 92704092420000000000 | 500,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019год | Увеличение подвижного состава муниципального транспорта | 92704092420100000000 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских и муниципальных регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019год | Обучение и переподготовка водителей муниципального транспорта | 92704092420200000000 | 0,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019год | Обучение и переподготовка водителей муниципального транспорта | 92704092420300000000 | 0,00 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 | Устройство уличного освещения в населенных пунктах Грибановского муниципального района Воронежской области | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019Год | Обеспечит безопасное передвижение транспортных средств по автомобильным дорогам | 92704092420581310800 000 | 0,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5 | Предоставление субсидий из районного бюджета на компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, невозмещенных областными субсидиями | Отдел по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области | 01.01.2019 год | 31.12.2019Год | Обеспечит компенсацию части потерь в доходах организации, осуществляющей деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  | 9270409242050000000 00 00 | 500,00 |